

Муниципальное образование "Бабстовское сельское поселение"

Ленинского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019 № 42

с. Бабстово

Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области на 2020-2022 годы

В соответствие с постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.04.2014 N 178-пп "Об утверждении региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2014 - 2043 годы", Уставом муниципального образования «Бабстовское сельское поселение», протоколом общего собрания собственников помещений МКД о проведения капитального ремонта многоквартирного дома от 19.05.2019 № 1, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области на 2020-2022 годы.

2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения от 25.05.2018 № 34 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области на 2018-2019 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Опубликовать настоящее постановление в "Информационном бюллетене" Бабстовского сельского поселения и на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет (babstovo.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |
| --- |
|  |
| Глава администрации  сельского поселения | | В.В. Фарафонтов |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

сельского поселения

от 21.05.2019 № 42

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, включённых в краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Бабстовское сельское поселение" Ленинского муниципального района Еврейской автономной области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого за 2020-2022 годы** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | 797,40 | 738,00 | 700,60 | 42 | 4 251 090,80 | 0,00 | 0,00 | Х | | 4 251 090,80 | Х | Х | Х |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по МО «Бабстовское сельское поселение»:** | | Х | Х | Х | Х | Х | 797,40 | 738,00 | 700,60 | 42 | 4 251 090,80 | 0,00 | 0,00 | | Х | 4 251 090,80 | 8508,24 | 24 191,60 | Х |
| с. Бабстово, ул. Ленина, д. 33 | | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 797,40 | 738,00 | 700,60 | 42 | 4 251 090,80 | 0,00 | 0,00 | | Х | 4 251 090,80 | 8508,24 | 24 191,60 | 12.2022 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включённых в краткосрочный муниципальный план  реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Бабстовское сельское поселение" Ленинского муниципального района Еврейской автономной области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | | |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | ремонт или замена лифтового оборудования | | | | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, усиление межэтажных, чердачных перекрытий многоквартирного дома | | | | | ремонт подвальных помещений | | | | ремонт фасада | | | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | | | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | другие виды |
| руб. | руб. | | ед. | | руб. | | кв.м. | | руб. | | | кв.м. | | руб. | | кв.м. | | руб. | | куб.м. | руб. | руб. | руб. | | | руб. | | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | | 18 |
| **Итого за 2018-2019 годы** | | **4 251 090,80** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **251,00** | | **4 251 090,80** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  | |  |
| **Итого по МО «Бабстовское сельское поселение»** | | **4 251 090,80** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **4 251 090,80** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** |
| с. Бабстово, ул. Ленина 33 | | 4 251 090,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 251 090,80 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного муниципального плана  реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Бабстовское сельское поселение" Ленинского муниципального района Еврейской автономной области | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал. | Всего: | I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | Всего: |
| кв.м. | чел. | | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Итого за 2020-2022 годы** | | **797,40** | **42** | **0** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 251 090,80** | **4 251 090,80** |
| **2022** | | **797,40** | **42** | **0** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 251 090,80** | **4 251 090,80** |
| Бабстовское сельское поселение | | 797,40 | 42 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4 251 090,80** | **4 251 090,80** |